Інформація щодо проведення ремонтних робіт у 2026 році 
станом на серпень 2026 року 
	Назва закладу освіти
	Вид робіт
	Сума кошторисних призначень у 2026/ фактична сума видатків у 2026 (грн.)
	Етап виконання робіт

	Ужгородський ліцей «Імідж»
	· Реконструкція будівлі для початкових класів
· Капітальний ремонт санвузлів
	5 000 000/ 2 158 997

2 489 986/1 810 505
	Роботи тривають

Роботи завершено

	НВК «Гармонія»
	· Капітальний ремонт харчоблоку
	3 000 000/1 992 494
	Роботи тривають

	Ужгородський ліцей №7
	· Капітальний ремонт коридорів
	2 500 000/ 129 254
	Роботи розпочато та тривають

	УПШ «ВЕСЕЛКА»
	· Капітальний ремонт даху
	2 300 000/214 952
	Заплановано виконання робіт

	УПШ «ЯЛИНКА»
	· Капітальний ремонт дахів
	2 200 000/ 214 952
	Заплановано виконання робіт

	ЗДО №42 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»
	· Капітальний ремонт фасаду
· Капітальний ремонт котельні
	3 057 000/214 952

200 000/0
	Заплановано виконання робіт
Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень

	Ужгородський ліцей №5
	· Капітальний ремонт фасаду будівлі
	1 400 000/0
	Заплановано виконання робіт

	Ужгородський ліцей №12
Ужгородський ліцей №15
	
· Капітальний ремонт огорожі
	
2 000 000/0
	
Заплановано виконання робіт

	Ужгородський ліцей №15
	-Капітальний ремонт харчоблоку
-Капітальний ремонт котельні 
	500 000/0


200 000/0
	Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень

	Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива»
	- Капітальний ремонт харчоблоку
	1 000 000/62 270
	Заплановано виконання робіт

	Ужгородський ліцей «Лідер»
	- Реконструкція котельні
- Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні
	1 500 000/0

500 000/0
	Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень

	Ужгородський ліцей №3
	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні
	500 000/0
	Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень

	Ужгородський ліцей №9
	Капітальний ремонт благоустрою території
	500 000/0
	Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень

	Ужгородська початкова школа №6
	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні
	500 000/0
	Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень

	Ужгородський ліцей №4
	Будівництво спортивного майданчика та відпочинкового простору
	1 000 000/0
	Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень



