Інформація щодо проведення ремонтних робіт у 2026 році

станом на серпень 2026 року

| Назва закладу освіти | Вид робіт | Сума кошторисних призначень у 2026/ фактична сума видатків у 2026 (грн.) | Етап виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Ужгородський ліцей «Імідж» | - Реконструкція будівлі для початкових класів - Капітальний ремонт санвузлів | 5 000 000/ 2 158 997 2 489 986/1 810 505 | Роботи тривають Роботи завершено |
| НВК «Гармонія» | - Капітальний ремонт харчоблоку | 3 000 000/1 992 494 | Роботи тривають |
| Ужгородський ліцей №7 | - Капітальний ремонт коридорів | 2 500 000/ 129 254 | Роботи розпочато та тривають |
| УПШ «ВЕСЕЛКА» | - Капітальний ремонт даху | 2 300 000/214 952 | Заплановано виконання робіт |
| УПШ «ЯЛИНКА» | - Капітальний ремонт дахів | 2 200 000/ 214 952 | Заплановано виконання робіт |
| ЗДО №42 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» | - Капітальний ремонт фасаду - Капітальний ремонт котельні | 3 057 000/214 952 200 000/0 | Заплановано виконання робіт Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |
| Ужгородський ліцей №5 | - Капітальний ремонт фасаду будівлі | 1 400 000/0 | Заплановано виконання робіт |
| Ужгородський ліцей №12 Ужгородський ліцей №15 | - Капітальний ремонт огорожі | 2 000 000/0 | Заплановано виконання робіт |
| Ужгородський ліцей №15 | -Капітальний ремонт харчоблоку -Капітальний ремонт котельні | 500 000/0 200 000/0 | Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |
| Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива» | - Капітальний ремонт харчоблоку | 1 000 000/62 270 | Заплановано виконання робіт |
| Ужгородський ліцей «Лідер» | - Реконструкція котельні - Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні | 1 500 000/0 500 000/0 | Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |
| Ужгородський ліцей №3 | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні | 500 000/0 | Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |
| Ужгородський ліцей №9 | Капітальний ремонт благоустрою території | 500 000/0 | Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |
| Ужгородська початкова школа №6 | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні | 500 000/0 | Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |
| Ужгородський ліцей №4 | Будівництво спортивного майданчика та відпочинкового простору | 1 000 000/0 | Виготовлення ПКД та заплановано виконання робіт за наявності бюджетних призначень |