
Інформація щодо проведення ремонтних робіт у 2026 році 
станом на серпень 2026 року 

	Назва закладу
	Види проведених ремонтних робіт
	Сума кошторисних призначень
	Сума за фактично виконані роботи

	УПШ № 1 
	Побілка коридорів школи
	19800,00
	19800,00(виконано власними силами)

	Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива» 
	Поточний ремонт спортивного залу
	469500,00
	В процесі ремонту

	Ужгородський ліцей № 3 
	Поточний ремонт в захисній споруді
Заміна унітазів у захисній споруді
Поточний ремонт аудиторій
	99975,40

11700,00

54960,00
	

	Ужгородський ліцей № 4 
	Заміна унітазів у захисній споруді
	11700,00
	125227,00

	Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея 
	Поточний ремонт аудиторій
	54960,00
	47484,98

	Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського 
	Поточний ремонт 2-го поверху коридору ліцею(улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток, штукатурення, шпаклювання, фарбування стін
	724585,20
	724585,20

	
УПШ № 6

	Поточний ремонт приміщень
	17 910,00
	17910,00
(виконано власними силами)


	Ужгородський ліцей № 7 
	Поточний ремонт кабінету фізики
	199 926,00
	199 926,00

	Ужгородський ліцей № 8 
	 Поточний ремонт кабінету №37 (математика), поточний ремонт кабінету №43 (хімія)
	1 198 752,00
	В процесі виконання, завершення робіт 01.10.26р.

	Ужгородський ліцей № 9 
	Поточний ремонт фасадної стіни спортзалу


Поточний ремонт кабінету хімії (НУШ)
	20060,00



600000,00
	20060,00(виконано власними силами)
-

	Ужгородський ліцей імені Дойко Габора 
	Поточний ремонт класних приміщень
	450000,00
	-

	Ужгородський ліцей «Інтелект» 
	Заміна дверей, 
Ремонт баскетбольного щита
Облаштування флагштоку та стіни пошани
	99 900,00
  8 247,00

24 200,00
	99 900,00
  8 247,00

24 200,00

	Ужгородський ліцей № 12 
	Поточний ремонт приміщення кабінету географії на 1-му поверсі будівлі літери "А"
	480884,00
	В процесі виконання

	Ужгородська гімназія № 13 
	Поточний ремонт приміщень та фасаду
Встановлення ігрового майданчика і покриття під нього
	175 250,00

98000,00
	175 071,07

	Ужгородська гімназія № 14 
	Фарбування підлоги у 8 класних приміщеннях
Фарбування дверей, порогів, батарей, труб опалення в побутових приміщеннях
Ремонт ігрового майданчика та спортмайданчика на шкільному подвір’ї
Санітарна побілка класних приміщень, харчоблоку та коридору
Облаштування панелей перед харчоблоком та у 2-х класах

	42 175,79 
	42175,79 виконано власними силами

· // -

· // -


· // -


· // -

	Ужгородський ліцей № 15 
	Проводиться поточний ремонт класних приміщень для облаштування СТЕМ лабораторії, кабінетів хімії, географії .
	627166,00
	В процесі виконання
(закінчення робіт до 31.08.2026р)

	Ужгородська гімназія № 16 
	Косметичні ремонти класних та підсобних приміщень
	20444,00
	20444,00

	Навчально-виховний комплекс «Гармонія» 

	Поточний ремонт водопровідної мережі та сантехнічне обладнання
	109270,00
	109270,00

	Ужгородський ліцей «Імідж» 
	Послуги по заміні зовнішніх світильників
Поточний ремонт покрівлі
Поточний ремонт приміщень ліцею(коридори старшої школи)
Поточний ремонт класів 101 та309
Поточний ремонт спортивного  залу
	10800,00


198067,00


1382129,65




16193,72


57084,38
	10800,00


198067,00


841000,00




16193,72


57084,38


	Ужгородський ліцей «Лідер» 
	Поточний ремонт коридорів(влаштування підвісної стелі 1-3 поверхів)
Поточний ремонт приміщень
	343171,00



720273,60
	343171,00



619760,00

	Ужгородський ліцей імені Августина 
Волошина 

	Поточний ремонт приміщень для облаштування кабінетів(НУШ)
Поточний ремонт з влаштуванням світлопрозорих полівінілхлоридних перегородок
	199838,00



803545,88
	198838,00



Роботи в процесі виконання

	Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка 

	Поточний ремонт приміщень( закупівля будівельних матеріалів)
	30000,00
	30000,00

	Ужгородська гімназія імені Другетів 
	Поточний ремонт класів актової зали власними силами
	36998,00
	36998,00

	УПШ «Веселка» 
	Поточний ремонт системи водопроводу та опалення в підвальних приміщеннях закладу
	165319,00
	165319,00

	УПШ «Первоцвіт» 
	Поточний ремонт покрівлі 
Поточний ремонт музичної зали 
	95 000,00

86 000,00

	

	УПШ «Престиж» 
	Поточний ремонт покрівлі
Поточний ремонт  додатково відкритого 1-го класу
Поточний ремонт системи пожежної сигналізації
	200000,00

200000,00


14000,00
	13908,00

197726,15


13908,00

	УПШ «Пролісок» 
	Роботи з демонтажу ,повірки лічильника та монтажу і опломбування лічильника води 
	5420,59
	5420,59

	УПШ «Ялинка» 
	Поточний ремонт (власними силами) побілка та фарбування коридорів, класів, груп та дитячих майданчиків. Встановлення кондиціонерів

	85132,97
	85132,97

	Заклад дошкільної освіти № 1







	Встановлення витяжної системи
Встановлення системи пожежної сигналізації
Часткова заміна системи опалення
	49500,00

51212,00

150000,00
	49500,00

51212,00

150000,00
(власними силами)


	Заклад дошкільної освіти № 2 комбінованого типу 







	Встановлення світильників .
Поточний ремонт роздягальні та двох коридорів
Монтаж системи заземлення.
[bookmark: _GoBack]Поточний ремонт внутрішніх приміщень.
	10885,00

133512,00


27243,00

81280,00
	10885,00

133512,00

	Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку 
	Поточний ремонт коридорів 
	199196,64
	199196,64

	Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 
	Поточний ремонт електромережі харчоблоку
	120896,11
	120896,11

	Заклад дошкільної освіти № 12 загального розвитку 










	Побілка групи «Сонечко»
Встановлення ламінату
Заміна унітазу, встановлення піддону душової кабіни
Заміна каналізаційних трубу групі «Сонячні промінчики»
Заміна старих світильників
	14064,42

42511,90
22000,00


12000,00


5000,00
	14064,42

42511,90
22000,00


12000,00


5000,00

	Заклад дошкільної освіти № 15 «Казка» загального розвитку 
	Поточний ремонт огорожі  закладу 
	199989,62 
	199989,62 

	Заклад дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 
	Придбання поребрика  для встановлення бруківки
	22 100,00
	22 100,00

	Заклад дошкільної освіти № 18 

	Поточний ремонт  майданчиків
	3900,00
	3900,00

	Заклад дошкільної освіти № 19 загального розвитку











 

	Фарбування підлоги в  вікових групах ,  Фарбування ігрового обладнання та спортивного інвентарю на прогулянкових майданчика  та на спортивному майданчику. Частковий ремонт басейну та його фарбування. Фарбування огорожі та брам  на території закладу.
	23 615,00 
	23 615,00 
Роботи виконані силами працівників закладу

	Заклад дошкільної освіти № 20 комбінованого типу 




	Ремонт спортивного  майданчика  та закупка обладнання.
Ремонт внутрішніх коридорів перенесено на жовтень, у з в’язку з дефіцитом робітників.
	100000,00


200000,00
	97096,00


-

	Заклад дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку

 
	Фарбування ігрових майданчиків (власними силами)
Заміна підлоги (власними силами)

	9496,80


39938,18

	9496,80


В процесі виконання


	Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку 

	Поточний ремонт покрівлі
Поточний ремонт коридорів
	121809

109031,84
	109031,84

109031,84

	Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку 
	Поточний ремонт котельні – заміна димоходів
	243000,00
	243000,00

	Заклад дошкільної освіти № 29 «Дивосвіт» загального розвитку





 
	Поточний ремонт групових приміщень
Благоустрій території
Поточний ремонт укриття
Ремонтні роботи з підготовки закладу до нового навчального року
Поточний ремонт системи опалення
	200000,00

30000,00
100000,00

42000,00


120000,00
	190000,00

30000,00
99120,00

42000,00


118000,00

	Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку 

	Поточний ремонт санвузла
Поточний ремонт басейна
	127063,00

165000,00
	127063,00

165000,00

	Заклад дошкільної освіти № 31 
«Перлинка» загального розвитку 





	Поточний ремонт коридору, освітлення території

Ремонт госп. споруди, альтанки, сантехніки
Поточний ремонт території  (укладення бруківки)
	93105,00



44630,20

170000,00
	93105,00(власними силами)


44630,20

Заплановано на жовтень 2026

	Заклад дошкільної освіти № 36 загального розвитку





 
	Поточний ремонт воріт,дитячих павільйонів,системи опалення
Поточний ремонт старшої групи
Ремонт підлоги
Ремонт системи вентиляції
	23863,00



200000,00

61000,00
14000,00
	23863,00




	Заклад дошкільної освіти № 38 загального розвитку 
	Поточний ремонт прибудинкової території закладу
	562 570 ,00
	-

	Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу 

	Поточний ремонт покрівлі даху
Поточний ремонт тротуарних доріжок
	209 683,00

353 090,00
	209 683,00

353 090,00

	Заклад дошкільної освіти № 40 загального розвитку


 
	
Поточний ремонт
Ремонт внутрішньої системи опалення (заміна радіаторів)

	
200000,00
	
-


	Заклад дошкільної освіти № 42 «Джерельце» загального розвитку 
	Поточний ремонт господарських приміщень.
	391405,00
	В процесі виконання



